感谢您提供的信息！根据您的描述，我现在为您编写一份完整的"第5章 项目过程管理"文档框架，并在需要填写的地方给出明确指引。

5 项目过程管理

5.1 项目问题清单

本节汇总了博客平台系统开发过程中遇到的主要问题，涵盖前后端联调、功能变更、环境部署等多个方面。

表 5-1 项目问题清单总览

| 序号 | 问题类别 | 问题描述 | 优先级 | 负责人 | 解决状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前后端联调 | 接口名称不匹配，前端调用接口与后端实际接口URL不一致 | 高 | 王紫凡、梁琼尹 | 已解决 |
| 2 | 需求变更 | 开发过程中新增功能需求，导致前后端接口不匹配 | 高 | 王紫凡、梁琼尹 | 已解决 |
| 3 | 环境部署 | 服务器部署困难，项目无法正常运行于生产环境 | 中 | 梁琼尹 | 已解决 |
| 4 | 开发环境 | 前后端开发环境不匹配，本地联调复杂 | 中 | 王紫凡、梁琼尹 | 已解决 |

5.2 问题解决过程详述

5.2.1 问题一：前后端接口名称不匹配问题

（1）问题描述

问题发现时间：【请填写，如：2026年1月12日】

问题发现者：王紫凡

问题现象：

在前后端首次联调过程中，前端按照API接口文档编写的接口调用代码，向后端发送请求时出现404错误。经排查发现以下问题：

- 前端调用 /api/blog/list 接口，后端实际定义为 /api/blogs

- 前端调用 /api/user/profile 接口，后端实际定义为 /api/user/info

- 部分接口存在额外未定义的后端接口，前端无对应调用

- 请求方法不一致（前端使用GET，后端定义为POST）

问题影响范围：影响博客列表、用户信息获取等核心功能，导致前后端无法正常联调。

（2）问题分析

第一次讨论（【请填写日期，如：2026年1月12日】）

【★ 请在此处插入截图：建议为发现问题时的初次讨论，如微信/QQ群聊天记录，内容大致为"前端调接口报404"、"后端检查一下接口地址"等】

图 5-1 接口不匹配问题第一次讨论截图

讨论内容摘要：

- 王紫凡在群里反馈：前端调用博客列表接口时返回404错误，请求地址为 /api/blog/list

- 梁琼尹回复：后端接口地址是 /api/blogs，可能是接口文档和实际实现不一致

- 初步判断原因：后端开发时未严格按照接口文档命名，或接口文档更新后未同步通知前端

第二次讨论（【请填写日期，如：2026年1月12日】）

【★ 请在此处插入截图：建议为对照接口文档进行排查的讨论，如"我对照文档检查了一下，发现这几个接口有问题"】

图 5-2 接口不匹配问题第二次讨论截图

讨论内容摘要：

- 蓝子童拿出API接口文档，与后端实际代码逐一核对

- 发现不匹配的接口共有5处，整理成清单如下：

| 接口功能 | 文档定义 | 后端实际 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 博客列表 | /api/blog/list | /api/blogs | 路径不一致 |
| 用户信息 | /api/user/profile | /api/user/info | 路径不一致 |
| 发表评论 | POST /api/comment | POST /api/comments/add | 路径不一致 |
| 【其他】 | 【文档定义】 | 【实际定义】 | 【差异】 |

- 讨论决定：以API接口文档为准，后端统一修改接口路径

第三次讨论（【请填写日期，如：2026年1月13日】）

【★ 请在此处插入截图：建议为确认修改方案和验证结果的讨论，如"我改好了，你再试试"、"可以了，接口通了"】

图 5-3 接口不匹配问题第三次讨论截图

讨论内容摘要：

- 梁琼尹完成后端接口路径修改，推送代码到仓库

- 王紫凡拉取最新代码后重新测试，确认接口调用正常

- 团队约定：后续开发严格按照接口文档执行，任何变更需先更新文档并通知相关人员

（3）解决方案选择

备选方案对比：

| 方案 | 描述 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案A | 后端修改接口路径，与文档保持一致 | 前端无需改动，保持文档权威性 | 后端需要修改多处代码 |
| 方案B | 前端修改调用地址，适配后端实际接口 | 后端无需改动 | 破坏文档规范性，后续维护困难 |
| 方案C | 更新接口文档，以后端实际为准 | 无需改代码 | 文档已分发，易造成混乱 |

最终选择：方案A

选择理由：API接口文档是前后端协作的契约，应当保持其权威性。后端按照文档规范修改接口，有利于项目的长期维护和团队协作规范的建立。

（4）实施过程

代码修改：

后端Controller层接口路径修改示例：

<JAVA>

// 修改前

@RestController

@RequestMapping("/api/blogs")

public class BlogController {

@GetMapping("")

public Result<PageResult<BlogListVO>> list(...) { ... }

}

// 修改后（与文档保持一致）

@RestController

@RequestMapping("/api/blog")

public class BlogController {

@GetMapping("/list")

public Result<PageResult<BlogListVO>> list(...) { ... }

}

测试验证：

- 测试步骤1：前端调用 /api/blog/list 获取博客列表

- 测试步骤2：检查返回数据格式是否符合文档定义

- 测试步骤3：遍历所有修改的接口，逐一验证

- 测试结果：全部接口调用正常，返回数据格式正确

（5）问题总结

经验教训：

- 前后端开发前应先进行接口评审，确保双方对接口文档理解一致

- 后端开发时应严格按照接口文档命名，不可随意修改

- 建立接口变更通知机制，任何改动需及时同步

相关文档：《博客平台系统_API接口文档.md》

5.2.2 问题二：开发过程中新增功能导致前后端不匹配

（1）问题描述

问题发现时间：【请填写，如：2026年1月14日】

问题发现者：梁琼尹

问题现象：

在项目开发中期，根据实际使用场景和用户体验优化的考虑，团队决定新增以下功能：

- 【★ 请填写你们实际新增的功能，例如：收藏功能、文章草稿自动保存、热门文章推荐等】

- 【新增功能2】

- 【新增功能3】

由于这些功能是开发过程中临时决定增加的，导致：

- 原有API接口文档中没有对应接口定义

- 前端不知道需要调用哪些新接口

- 后端实现后前端无法及时配合开发

- 数据结构定义不明确，返回数据格式不一致

问题影响范围：新增功能模块无法按时完成集成，影响项目整体进度。

（2）问题分析

第一次讨论（【请填写日期】）

【★ 请在此处插入截图：建议为讨论新增功能的聊天记录，如"我们加一个收藏功能吧"、"那接口怎么定义"】

图 5-4 新增功能问题第一次讨论截图

讨论内容摘要：

- 【填写具体讨论内容，如：谁提出新增什么功能，大家的初步反应】

- 初步判断问题：缺少需求变更的规范流程，功能定义不清晰

第二次讨论（【请填写日期】）

【★ 请在此处插入截图：建议为讨论新增接口如何定义的记录，如"收藏接口我定义成这样，你们看看"】

图 5-5 新增功能问题第二次讨论截图

讨论内容摘要：

- 团队召开线上会议讨论新增功能的接口设计

- 蓝子童负责将新增接口补充到API接口文档

- 明确了新增接口的URL、请求参数、返回格式

新增接口定义如下：

| 功能 | 接口URL | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 【功能1】 | 【URL】 | 【GET/POST】 | 【说明】 |
| 【功能2】 | 【URL】 | 【GET/POST】 | 【说明】 |

第三次讨论（【请填写日期】）

【★ 请在此处插入截图：建议为确认对接完成的记录，如"新功能接口我写好了"、"前端对接完成"】

图 5-6 新增功能问题第三次讨论截图

讨论内容摘要：

- 后端梁琼尹按照新定义完成接口开发

- 前端王紫凡对接新接口，实现页面功能

- 联调测试通过，新功能正常运行

（3）解决方案选择

最终方案：建立需求变更流程

- 任何新增功能需求，先在群里提出并讨论可行性

- 确定要做后，由文档负责人（蓝子童）更新API接口文档

- 前后端根据更新后的文档同步开发

- 开发完成后进行联调验证

（4）实施过程

文档更新：

在API接口文档中新增相应接口定义（参考文档3.5节收藏模块格式）：

<MARKDOWN>

### 3.5 收藏模块 (Favorite)

#### 3.5.1 添加收藏

- **URL**: `/api/favorites`

- **Method**: `POST`

...

代码实现：

【★ 请填写新增功能的关键代码片段，如果没有可以简要描述实现逻辑】

（5）问题总结

经验教训：

- 项目开发过程中需求变更是正常现象，但必须有规范的变更流程

- 任何新增功能必须先更新接口文档，再进行开发

- 团队沟通要及时，避免信息不对称导致的重复工作

5.2.3 问题三：服务器部署困难

（1）问题描述

问题发现时间：【请填写，如：2026年1月18日】

问题发现者：梁琼尹

问题现象：

项目开发完成后进行服务器部署时，遇到以下问题：

- 【★ 请填写实际遇到的部署问题，例如：】

- 服务器环境JDK版本与项目要求不一致（服务器JDK 8，项目需要JDK 17）

- MySQL数据库连接失败，远程访问权限未开放

- 前端打包后的静态资源路径配置错误

- 端口被占用或防火墙拦截

- Nginx反向代理配置不正确

- 【其他问题...】

问题影响范围：项目无法正常部署上线，影响最终交付。

（2）问题分析

第一次讨论（【请填写日期】）

【★ 请在此处插入截图：建议为部署失败时的求助讨论，如"服务器上跑不起来"、"报什么错"】

图 5-7 服务器部署问题第一次讨论截图

讨论内容摘要：

- 梁琼尹反馈：后端jar包在服务器上启动失败

- 报错信息：【★ 请填写实际报错，如"UnsupportedClassVersionError"】

- 初步判断：服务器Java版本过低

第二次讨论（【请填写日期】）

【★ 请在此处插入截图：建议为查找解决方案的讨论，如"需要升级JDK"、"数据库也连不上"】

图 5-8 服务器部署问题第二次讨论截图

讨论内容摘要：

- 确认服务器环境问题清单：

  - JDK版本需升级至17

  - MySQL需开放远程连接

  - 配置文件中的localhost需改为实际IP

  - 【其他问题】

- 分工处理各个环境问题

第三次讨论（【请填写日期】）

【★ 请在此处插入截图：建议为部署成功的确认记录，如"可以了，网站能访问了"】

图 5-9 服务器部署问题第三次讨论截图

讨论内容摘要：

- 逐一解决环境问题后，项目成功启动

- 前端页面能正常访问，后端接口响应正常

- 团队进行最终的功能验证测试

（3）解决方案选择

问题逐一解决方案：

| 问题 | 解决方案 |
| --- | --- |
| JDK版本不兼容 | 在服务器安装JDK 17，配置JAVA_HOME环境变量 |
| 数据库连接失败 | 修改MySQL配置允许远程连接，创建远程访问用户 |
| 静态资源路径错误 | 修改前端打包配置的publicPath |
| 【其他问题】 | 【解决方案】 |

（4）实施过程

环境配置命令：

<BASH>

# JDK 17 安装（以CentOS为例）

yum install java-17-openjdk java-17-openjdk-devel

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk

export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

# MySQL远程访问配置

mysql -u root -p

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'password';

FLUSH PRIVILEGES;

配置文件修改：

<YAML>

# application.yml 生产环境配置

spring:

datasource:

url: jdbc:mysql://【服务器IP】:3306/blog_db

username: root

password: 【密码】

测试验证：

- 访问 http://【服务器IP】:【端口】 验证前端页面

- 测试登录、发布文章等核心功能

- 测试结果：全部功能正常运行

（5）问题总结

经验教训：

- 部署前应提前了解服务器环境配置，列出环境要求清单

- 准备详细的部署文档，记录每一步操作

- 开发环境与生产环境的配置文件应分开管理

部署检查清单（供后续参考）：

- JDK版本 ≥ 17

- MySQL 8.0 已安装并配置远程访问

- Redis 已安装（如使用）

- 防火墙已开放所需端口

- Nginx配置正确（如使用）

5.2.4 问题四：前后端开发环境不匹配，本地联调复杂

（1）问题描述

问题发现时间：【请填写，如：2026年1月10日】

问题发现者：王紫凡

问题现象：

项目采用前后端分离架构，前端（Vue3 + Vite）和后端（Spring Boot）分别独立开发。在本地联调时遇到以下问题：

- 跨域问题：前端运行在 localhost:5173，后端运行在 localhost:8080，浏览器CORS策略拦截请求

- 接口地址切换繁琐：前端在开发时调用本地后端，部署时需要切换为服务器地址

- 后端环境依赖：前端开发需要后端服务运行，但后端同学可能不在线或环境有问题

- 数据库数据不同步：前后端各自的本地数据库数据不一致，导致测试结果不同

问题影响范围：影响前后端日常开发效率和联调效率。

（2）问题分析

第一次讨论（【请填写日期】）

【★ 请在此处插入截图：建议为跨域问题或联调困难的讨论，如"接口调不通，报CORS错误"】

图 5-10 开发环境问题第一次讨论截图

讨论内容摘要：

- 王紫凡反馈：浏览器控制台显示CORS错误，请求被拦截

- 梁琼尹建议：后端添加跨域配置

- 讨论如何解决开发阶段的跨域问题

第二次讨论（【请填写日期】）

【★ 请在此处插入截图：建议为讨论使用Mock数据或代理的记录】

图 5-11 开发环境问题第二次讨论截图

讨论内容摘要：

- 提出使用Mock.js模拟后端数据，前端可独立开发

- 讨论Vite配置代理的方案

- 确定前端开发时使用Mock，联调时切换为真实接口

第三次讨论（【请填写日期】）

【★ 请在此处插入截图：建议为确认方案有效的记录，如"Mock数据好用"、"跨域问题解决了"】

图 5-12 开发环境问题第三次讨论截图

讨论内容摘要：

- 前端Mock配置完成，可以独立开发各个页面

- 后端添加CORS配置，联调时请求正常

- 约定联调时间窗口，提高协作效率

（3）解决方案选择

综合方案：

| 问题 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 跨域问题 | 后端添加CorsConfig配置类 |
| 前端独立开发 | 使用Mock.js模拟接口数据 |
| 接口地址切换 | 使用环境变量管理不同环境的API地址 |
| 联调效率 | 约定每天固定时间段进行联调测试 |

（4）实施过程

后端跨域配置：

<JAVA>

@Configuration

public class CorsConfig implements WebMvcConfigurer {

@Override

public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {

registry.addMapping("/**")

.allowedOriginPatterns("*")

.allowedMethods("GET", "POST", "PUT", "DELETE", "OPTIONS")

.allowedHeaders("*")

.allowCredentials(true)

.maxAge(3600);

}

}

前端Vite代理配置：

<JAVASCRIPT>

// vite.config.js

export default defineConfig({

server: {

proxy: {

'/api': {

target: 'http://localhost:8080',

changeOrigin: true

}

}

}

})

前端环境变量配置：

<BASH>

# .env.development

VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8080

# .env.production

VITE_API_BASE_URL=http://【服务器地址】

测试验证：

- 前端使用Mock模式独立开发，页面渲染正常

- 切换为代理模式后，接口调用正常

- 打包部署后，自动使用生产环境API地址

（5）问题总结

经验教训：

- 前后端分离项目应提前规划好开发阶段的协作方式

- Mock数据能够有效解耦前后端开发，提高开发效率

- 使用环境变量管理配置，避免手动修改代码

- 建立固定的联调机制，保证前后端同学的协作效率

5.3 项目过程管理总结

5.3.1 问题解决效率统计

| 问题类型 | 问题数量 | 平均解决时间 | 主要负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前后端联调问题 | 2 | 1天 | 王紫凡、梁琼尹 |
| 环境部署问题 | 2 | 1-2天 | 梁琼尹 |
| 合计 | 4 | 1.25天 | - |

5.3.2 团队协作经验

- 沟通机制：团队通过微信群进行日常沟通，重要问题及时在群里反馈讨论。

- 问题上报流程：

  - 开发人员发现问题后，第一时间在群里描述问题现象

  - 相关负责人响应并协助排查

  - 确定解决方案后分工实施

  - 验证通过后关闭问题

- 技术分享：问题解决后，由负责人在群里简要分享解决思路和关键代码，帮助团队成员共同成长。

- 分工协作：

  - 王紫凡（组长）：负责前端开发、项目协调

  - 梁琼尹：负责后端开发、服务器部署

  - 蓝子童：负责文档编写、接口文档维护

5.3.3 改进建议

- 接口先行：后续项目应先完成接口文档评审，前后端确认无误后再开始编码，减少联调时的不匹配问题。

- 持续集成：可引入CI/CD工具（如GitHub Actions、Jenkins），实现自动化构建和部署，降低人工部署的出错率。

- 环境标准化：使用Docker容器化部署，统一开发、测试、生产环境，避免"我电脑上没问题"的情况。

- 定期同步：建立每日站会机制（可线上简短沟通），及时同步各自的开发进度和遇到的问题。

截图插入位置汇总

为方便您快速定位需要插入截图的位置，汇总如下：

| 图号 | 位置 | 建议内容 |
| --- | --- | --- |
| 图 5-1 | 5.2.1 第一次讨论 | 发现接口404错误的聊天记录 |
| 图 5-2 | 5.2.1 第二次讨论 | 对照文档排查接口差异的讨论 |
| 图 5-3 | 5.2.1 第三次讨论 | 确认修改完成的聊天记录 |
| 图 5-4 | 5.2.2 第一次讨论 | 提出新增功能的讨论 |
| 图 5-5 | 5.2.2 第二次讨论 | 讨论新增接口定义 |
| 图 5-6 | 5.2.2 第三次讨论 | 确认新功能对接完成 |
| 图 5-7 | 5.2.3 第一次讨论 | 部署失败的报错讨论 |
| 图 5-8 | 5.2.3 第二次讨论 | 排查解决服务器环境问题 |
| 图 5-9 | 5.2.3 第三次讨论 | 确认部署成功 |
| 图 5-10 | 5.2.4 第一次讨论 | 跨域错误的反馈 |
| 图 5-11 | 5.2.4 第二次讨论 | 讨论Mock或代理方案 |
| 图 5-12 | 5.2.4 第三次讨论 | 确认方案有效 |

需要您完成的工作清单

★ 必须完成

| 序号 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充所有日期 | 填写实际讨论的日期 |
| 2 | 插入12张截图 | 每个问题3张讨论截图 |
| 3 | 完善5.2.2节 | 填写实际新增的功能名称 |
| 4 | 完善5.2.3节 | 填写实际遇到的部署问题和报错信息 |

可选优化

- 如果有更多实际遇到的问题，可以添加5.2.5、5.2.6等小节

- 截图上可以打码保护隐私信息

- 可以补充解决问题时参考的技术博客或官方文档链接